UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ

Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad

Medellín – Manizales – Montería – Apartadó – Bogotá

DOCUMENTO DE

DISCOVERY PHASE

CRM – Sistema de Gestión de Extensión Universitaria

Tecnología: Java (Spring Boot) + MySQL + Web (Angular)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 2.0 – Documento Completo |
| Estado | En revisión |
| Código | FO-DP-001-v2 |
| Fecha | Marzo 2026 |
| Elaborado por | Equipo de Desarrollo – Unidad de Extensión |
| Revisado por | Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad |

# Tabla de Contenido

# 1. Introducción

La Universidad Católica Luis Amigó (UCLA), con sede principal en Medellín y presencia regional en Manizales, Montería, Apartadó y Bogotá, gestiona a través de su Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad una amplia cartera de programas: formación a la medida, diplomados, cursos, seminarios, alianzas estratégicas, convocatorias externas y eventos de gran formato.

El presente documento de Discovery Phase establece las bases técnicas, funcionales y de negocio para el diseño y desarrollo de un CRM especializado (Customer Relationship Management), implementado en Java (Spring Boot) con base de datos MySQL y frontend web en Angular, que digitalice, integre y optimice el ciclo completo de gestión de extensión universitaria.

Este documento es el artefacto rector de todo el proyecto: contiene objetivos, alcance, requerimientos, historias de usuario, diagramas UML, modelo de datos, arquitectura técnica, plan de pruebas y mockups de pantallas, tomando como referencia de UX/UI el CRM Zoho.

# 2. Objetivos del Proyecto

## 2.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar un CRM web institucional para la Unidad de Extensión de la Universidad Católica Luis Amigó, que integre en una sola plataforma la gestión de solicitudes, propuestas, eventos, matrículas, alianzas, convocatorias, control financiero, emisión de certificados e insignias digitales, y reportería analítica; aplicable a todas las sedes de la universidad, reemplazando el modelo actual basado en hojas de cálculo Excel.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Centralizar en un único sistema la información de los cuatro módulos operativos identificados: Formación a la Medida, Alianzas Estratégicas, Eventos Gran Formato y Convocatorias.

- Implementar un flujo digital de aprobación (Vo.Bo.) con notificaciones automáticas para las etapas de validación de propuestas y presupuestos.

- Desarrollar un módulo financiero que calcule automáticamente ingresos, costos, excedentes y porcentaje de utilidad por evento y por sede.

- Integrar la plataforma con ACREDITTA para la emisión automática de insignias digitales al certificar participantes.

- Proveer un dashboard de Business Intelligence con indicadores clave (KPIs) en tiempo real, filtrable por mes, sede, facultad, programa y tipo de evento.

- Implementar un módulo de CRM para la gestión de cuentas, contactos, oportunidades y actividades relacionadas con entidades externas.

- Garantizar la trazabilidad completa de cada solicitud desde la recepción hasta el cierre financiero, con registro de auditoría inmutable.

- Diseñar la arquitectura del sistema para soportar múltiples sedes con parametrización independiente y usuario concurrente sin degradación de rendimiento.

# 3. Alcance del Proyecto

## 3.1 Dentro del Alcance

- Módulo CRM: gestión de cuentas (empresas/entidades), contactos, oportunidades de negocio, actividades y seguimiento comercial.

- Módulo de Solicitudes y Propuestas: recepción de solicitudes, asignación de responsables, elaboración de propuestas, flujo de aprobación multi-nivel.

- Módulo de Gestión de Eventos: registro completo de eventos, control de matrículas por segmento, check-in, estado del evento y seguimiento.

- Módulo Financiero: presupuestos, tarifas diferenciadas, ingresos, costos, excedentes, pagos a docentes, control de proveedores.

- Módulo de Alianzas Estratégicas: directorio de alianzas, vigencias, estados, renovaciones y alertas.

- Módulo de Convocatorias: registro, seguimiento de hitos, postulaciones y resultados.

- Módulo de Certificados e Insignias Digitales: generación de certificados PDF e integración con ACREDITTA.

- Módulo de Reportes y BI: dashboard gerencial, consolidados mensuales, exportación a Excel/PDF.

- Gestión de usuarios, roles y permisos por sede.

- API REST documentada para integraciones futuras.

- Migración de datos históricos desde Excel (FOMI290 y FO-MI-194).

## 3.2 Fuera del Alcance

- Integración con el sistema académico Banner/SIS (se contemplará como fase futura).

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS/Android).

- Gestión de nómina docente ni liquidación de contratos.

- Sistema de pagos en línea (PSE, tarjeta crédito) en la versión inicial.

- Módulo de e-learning o LMS.

## 3.3 Sedes Incluidas

| Sede / Centro Regional | Ciudad | Alcance Funcional |
| --- | --- | --- |
| Sede Principal | Medellín | Todos los módulos – administración central |
| Centro Regional Manizales | Manizales | Todos los módulos – operación regional |
| Centro Regional Montería | Montería | Todos los módulos – operación regional |
| Centro Regional Apartadó | Apartadó | Todos los módulos – operación regional |
| Sede Bogotá | Bogotá D.C. | Todos los módulos – operación regional |

# 4. Listado de Requerimientos

## 4.1 Requerimientos Funcionales

### RF-CRM: Módulo CRM

| ID | Requerimiento | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-CRM-01 | Registrar y gestionar cuentas (empresas/entidades externas) con NIT, razón social, sector, ciudad y datos de contacto. | Alta | CRM |
| RF-CRM-02 | Registrar contactos asociados a una cuenta con cargo, correo, teléfono y historial de interacciones. | Alta | CRM |
| RF-CRM-03 | Crear oportunidades de negocio vinculadas a una cuenta con valor estimado, etapa del pipeline, probabilidad y responsable. | Alta | CRM |
| RF-CRM-04 | Registrar actividades (llamadas, reuniones, correos, tareas) asociadas a contactos u oportunidades con fecha, responsable y resultado. | Alta | CRM |
| RF-CRM-05 | Visualizar el pipeline comercial en formato Kanban con etapas configurables. | Alta | CRM |
| RF-CRM-06 | Enviar cotizaciones / propuestas en PDF directamente desde el sistema al correo del contacto. | Alta | CRM |
| RF-CRM-07 | Historial completo de comunicaciones por cuenta/contacto. | Media | CRM |

### RF-SOL: Solicitudes y Propuestas

| ID | Requerimiento | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-SOL-01 | Registrar solicitudes de formación con entidad, NIT, objetivo, sede, contacto y fecha. | Alta | Solicitudes |
| RF-SOL-02 | Asignar responsable académico (docente/administrativo) a cada solicitud. | Alta | Solicitudes |
| RF-SOL-03 | Flujo de aprobación con hasta 4 niveles: Extensión, Financiera, Programa, OCRI. | Alta | Solicitudes |
| RF-SOL-04 | Notificaciones automáticas por correo en cada cambio de estado. | Alta | Solicitudes |
| RF-SOL-05 | Generación automática de propuesta en PDF a partir de plantilla institucional. | Alta | Solicitudes |
| RF-SOL-06 | Control de fechas: solicitud, respuesta, seguimiento y ejecución. | Alta | Solicitudes |
| RF-SOL-07 | Registro de aceptación de la oferta (formato de aceptación, Orden de Servicio o Contrato/Convenio). | Alta | Solicitudes |
| RF-SOL-08 | Historial de cambios de estado con usuario, fecha y comentario. | Media | Solicitudes |

### RF-EVT: Gestión de Eventos

| ID | Requerimiento | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-EVT-01 | Registrar eventos con campos: nombre, código, fechas inicio/fin, cohorte, intensidad horaria, facultad, programa, sede, tipo, categoría, estado. | Alta | Eventos |
| RF-EVT-02 | Gestionar matrículas por segmento: estudiantes, graduados, docentes/admins, público externo pronto pago, público externo posterior, empresariales. | Alta | Eventos |
| RF-EVT-03 | Control de cupo máximo por segmento con alerta de aforo. | Alta | Eventos |
| RF-EVT-04 | Gestión de estados del evento: Programado, Activo, Certificado, Cancelado, En Definición. | Alta | Eventos |
| RF-EVT-05 | Envío automático de encuesta de satisfacción al cierre del evento. | Media | Eventos |
| RF-EVT-06 | Registro de nombre del responsable, correo y número de contacto del evento. | Alta | Eventos |
| RF-EVT-07 | Registro y control de tarifas diferenciadas por segmento de participante. | Alta | Eventos |
| RF-EVT-08 | Check-in digital de participantes el día del evento. | Media | Eventos |
| RF-EVT-09 | Generación de listado de asistencia firmado en PDF. | Media | Eventos |
| RF-EVT-10 | Cálculo automático del punto de equilibrio del evento. | Alta | Eventos |

### RF-FIN: Módulo Financiero

| ID | Requerimiento | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-FIN-01 | Registrar ingresos totales por evento. | Alta | Financiero |
| RF-FIN-02 | Registrar costos totales por evento. | Alta | Financiero |
| RF-FIN-03 | Calcular automáticamente: excedente = ingresos – costos; % excedente = excedente / ingresos. | Alta | Financiero |
| RF-FIN-04 | Gestión de pagos a docentes: estado (pendiente, abonado, pagado), N° orden de servicio y fechas. | Alta | Financiero |
| RF-FIN-05 | Control de abonos y saldos pendientes por proveedor. | Alta | Financiero |
| RF-FIN-06 | Estado de factura/liquidación: enviada / pendiente / pagada. | Alta | Financiero |
| RF-FIN-07 | Registro y validación del Vo.Bo. del presupuesto. | Alta | Financiero |
| RF-FIN-08 | Historial completo de movimientos financieros por evento. | Media | Financiero |
| RF-FIN-09 | Alertas automáticas de facturas/liquidaciones pendientes > 30 días. | Alta | Financiero |

### RF-ALI: Alianzas y Convocatorias

| ID | Requerimiento | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-ALI-01 | Registrar alianzas con estado, tipo de contratación, vigencia y datos de contacto de la entidad aliada. | Alta | Alianzas |
| RF-ALI-02 | Alertas de vencimiento de alianzas configurables a 30, 60 y 90 días. | Alta | Alianzas |
| RF-ALI-03 | Historial de renovaciones por alianza. | Media | Alianzas |
| RF-ALI-04 | Registro de convocatorias con hitos (apertura, cierre, resultado), responsable y centro regional. | Alta | Convocatorias |
| RF-ALI-05 | Seguimiento de postulaciones y resultados de convocatorias. | Alta | Convocatorias |

### RF-CERT: Certificados e Insignias

| ID | Requerimiento | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-CERT-01 | Generar certificados de participación en PDF con datos del participante, evento y firma institucional. | Alta | Certificados |
| RF-CERT-02 | Integración con API de ACREDITTA para emisión automática de insignias digitales al certificar. | Alta | Insignias |
| RF-CERT-03 | Control de insignias emitidas por evento, sede y programa. | Alta | Insignias |
| RF-CERT-04 | Envío automático del certificado/insignia al correo del participante. | Alta | Certificados |

### RF-RPT: Reportes y BI

| ID | Requerimiento | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-RPT-01 | Dashboard gerencial con KPIs en tiempo real. | Alta | Reportes |
| RF-RPT-02 | Consolidado mensual automático de eventos (equivalente a FO-MI-194). | Alta | Reportes |
| RF-RPT-03 | Filtros por mes, sede, facultad, programa, tipo de evento y estado. | Alta | Reportes |
| RF-RPT-04 | Exportación de cualquier vista a Excel (.xlsx) y PDF. | Alta | Reportes |
| RF-RPT-05 | Gráficas de barras, líneas y torta para tendencias mensuales. | Media | Reportes |
| RF-RPT-06 | Ranking de eventos por ingresos, excedente y número de participantes. | Media | Reportes |

## 4.2 Requerimientos No Funcionales

| ID | Categoría | Descripción | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | Tiempo de respuesta para consultas del consolidado anual. | < 2 seg. |
| RNF-02 | Disponibilidad | Disponibilidad mínima en horario laboral (7am–9pm L–S). | ≥ 99.5 % |
| RNF-03 | Seguridad | Autenticación JWT + HTTPS. Roles y permisos por sede. | OWASP Top 10 |
| RNF-04 | Escalabilidad | Soportar ≥ 1.200 eventos/año y 50 usuarios concurrentes. | Load test validado |
| RNF-05 | Usabilidad | Curva de aprendizaje para usuarios administrativos. | ≤ 4 horas |
| RNF-06 | Integrabilidad | API REST documentada con Swagger/OpenAPI. | OpenAPI 3.0 |
| RNF-07 | Mantenibilidad | Cobertura mínima de pruebas unitarias. | ≥ 80 % coverage |
| RNF-08 | Cumplimiento | Ley 1581/2012 protección de datos personales de Colombia. | Política aprobada |
| RNF-09 | Auditabilidad | Log inmutable de cambios con usuario, fecha y valor anterior/nuevo. | Tabla audit_log |
| RNF-10 | Compatibilidad | Compatible con navegadores: Chrome, Firefox, Edge (últimas 2 versiones). | Test cross-browser |

# 5. Historias de Usuario Detalladas

HU-01 ¦ Registrar Solicitud de Formación

Rol: Como Coordinador de Extensión (cualquier sede)

Quiero: Registrar una nueva solicitud de formación a la medida desde una entidad externa

Para: Iniciar el proceso comercial y académico de atención a la empresa.

Criterios de Aceptación:

CA1 – El formulario debe solicitar: nombre de la entidad, NIT, persona de contacto, cargo, correo,

teléfono, objetivo de la formación, sede, facultad sugerida y observaciones.

CA2 – Al guardar, el estado inicial debe ser 'RECIBIDA' y se debe generar un número de radicado único.

CA3 – Se envía notificación automática al Director de Extensión asignado a la sede.

CA4 – La solicitud debe quedar visible en el pipeline del módulo CRM como oportunidad.

CA5 – Se pueden adjuntar documentos en formato PDF/DOCX hasta 10 MB.

Estimación: 8 Story Points ¦ Sprint: 1

HU-02 ¦ Gestionar Flujo de Aprobación (Vo.Bo.)

Rol: Como Director de Extensión

Quiero: Aprobar o rechazar una propuesta dentro del flujo de Vo.Bo.

Para: Garantizar la revisión y autorización de todas las propuestas antes de enviarlas al cliente.

Criterios de Aceptación:

CA1 – El sistema debe mostrar las solicitudes pendientes de aprobación en una bandeja de entrada propia.

CA2 – El aprobador puede: Aprobar (con comentario opcional), Rechazar (con motivo obligatorio) o

Devolver para corrección.

CA3 – El sistema registra fecha, hora, usuario e IP de cada acción de aprobación.

CA4 – Al completar los 4 Vo.Bo. (Extensión, Financiera, Programa, OCRI), el estado cambia a 'APROBADA'

y se notifica al coordinador.

CA5 – Si algún aprobador rechaza, el estado retrocede a 'EN CORRECCIÓN' y se notifica al solicitante.

Estimación: 13 Story Points ¦ Sprint: 1-2

HU-03 ¦ Registrar y Gestionar Evento

Rol: Como Coordinador Académico de Extensión

Quiero: Crear y administrar un evento de extensión con todos sus datos

Para: Tener control completo del ciclo de vida del evento desde su creación hasta el cierre.

Criterios de Aceptación:

CA1 – Campos obligatorios: nombre, fecha inicio, fecha fin, sede, facultad, programa, tipo de evento,

categoría, intensidad horaria, nombre del responsable, correo del responsable, contratación.

CA2 – El sistema genera automáticamente el código de evento según nomenclatura (ej. CSO0800).

CA3 – Permite registrar tarifas por segmento de participante.

CA4 – El estado del evento sigue el ciclo: PROGRAMADO → ACTIVO → CERTIFICADO (o CANCELADO).

CA5 – Al cambiar el estado a CERTIFICADO, se activa el proceso de emisión de insignias digitales.

CA6 – El sistema calcula automáticamente el punto de equilibrio.

Estimación: 13 Story Points ¦ Sprint: 2

HU-04 ¦ Gestionar Matrículas de Participantes

Rol: Como Coordinador de Sede

Quiero: Registrar y administrar los participantes de un evento por segmento

Para: Controlar el aforo y calcular correctamente los ingresos por tipo de participante.

Criterios de Aceptación:

CA1 – El sistema permite registrar participantes en 6 segmentos: Estudiante, Graduado, Docente/Admin,

Público Ext. Pronto Pago, Público Ext. Posterior, Empresarial.

CA2 – Cada matrícula debe incluir: nombre, documento, correo, teléfono, segmento y tarifa aplicada.

CA3 – El sistema muestra el total por segmento y el total general en tiempo real.

CA4 – Permite importar matrículas desde archivo Excel (.xlsx).

CA5 – Alerta visual cuando el cupo del evento está al 90% o al 100%.

CA6 – Los ingresos esperados se calculan automáticamente: Σ (participantes_segmento × tarifa_segmento).

Estimación: 8 Story Points ¦ Sprint: 2

HU-05 ¦ Control Financiero del Evento

Rol: Como Área Financiera

Quiero: Registrar costos, validar ingresos y calcular el excedente de cada evento

Para: Tener trazabilidad financiera completa y reportar el resultado económico a Dirección.

Criterios de Aceptación:

CA1 – El módulo financiero muestra: Ingresos Totales, Costos Totales, Excedente, % Excedente.

CA2 – Los costos se ingresan por categoría: contratación docente, souvenir, logística, plataforma, otros.

CA3 – El sistema calcula: Excedente = Ingresos – Costos; % Excedente = Excedente / Ingresos × 100.

CA4 – El campo 'PAGADO' y 'FACTURA/LIQUIDACIÓN ENVIADA' tienen estados independientes.

CA5 – Se puede registrar múltiples pagos parciales (abonos) hasta completar el valor del contrato.

CA6 – Los campos financieros están protegidos: solo el rol 'Financiero' puede editarlos.

Estimación: 13 Story Points ¦ Sprint: 3

HU-06 ¦ Emitir Insignias Digitales y Certificados

Rol: Como Coordinador de Extensión

Quiero: Emitir automáticamente insignias digitales y certificados al certificar un evento

Para: Reconocer formalmente la participación y entregar credenciales verificables a los asistentes.

Criterios de Aceptación:

CA1 – Al cambiar el estado a CERTIFICADO, el sistema consulta si APLICA_INSIGNIA_DIGITAL = SI.

CA2 – Si aplica, se invoca la API de ACREDITTA con: nombre participante, nombre evento, fecha, criterios.

CA3 – El sistema registra el N° de insignias emitidas y el estado de cada emisión.

CA4 – Se genera un certificado PDF institucional por participante con firma digital.

CA5 – Ambos (insignia y certificado) se envían al correo del participante automáticamente.

CA6 – En caso de error en la API de ACREDITTA, el sistema encola el reintento cada 15 minutos.

Estimación: 8 Story Points ¦ Sprint: 4

HU-07 ¦ Dashboard Gerencial en Tiempo Real

Rol: Como Director de Extensión

Quiero: Visualizar un tablero de control con los KPIs de extensión en tiempo real

Para: Tomar decisiones estratégicas basadas en datos consolidados de todas las sedes.

Criterios de Aceptación:

CA1 – El dashboard muestra: Total eventos activos, Total eventos certificados, Total cancelados,

Ingresos acumulados del mes, Excedente acumulado, Total participantes, Insignias emitidas.

CA2 – Cada KPI tiene un indicador de comparación vs. el mismo mes del año anterior.

CA3 – Filtros disponibles: Mes, Año, Sede, Facultad, Tipo de Evento.

CA4 – Gráficas incluidas: Ingresos por mes (barras), Participantes por segmento (torta),

Top 5 eventos por excedente (horizontal), Mapa de calor por sede.

CA5 – El dashboard se actualiza automáticamente cada 5 minutos.

Estimación: 13 Story Points ¦ Sprint: 5

HU-08 ¦ Gestión de Alianzas Estratégicas

Rol: Como Director de Extensión

Quiero: Administrar el portafolio de alianzas estratégicas con entidades externas

Para: Controlar vigencias, renovaciones y el estado de cada convenio de manera proactiva.

Criterios de Aceptación:

CA1 – Permite registrar alianza con: entidad, tipo de contratación, fecha inicio, fecha fin,

responsable, estado y observaciones.

CA2 – Los estados posibles son: EN EJECUCIÓN, EN ESPERA, EN TRÁMITE, EJECUTADO, VENCIDO.

CA3 – Alertas automáticas por correo a 90, 60 y 30 días antes del vencimiento.

CA4 – Historial completo de renovaciones con fechas y responsables.

CA5 – Vista de tablero con semáforo de estado (verde/amarillo/rojo).

Estimación: 5 Story Points ¦ Sprint: 4

HU-09 ¦ Gestión de Convocatorias Externas

Rol: Como Coordinador de Convocatorias

Quiero: Registrar y hacer seguimiento de convocatorias externas a las que la universidad postula

Para: No perder oportunidades de financiación y ejecutar oportunamente los proyectos adjudicados.

Criterios de Aceptación:

CA1 – Registro: entidad convocante, nombre de la convocatoria, objetivo, sede, responsable,

fecha apertura, fecha cierre, valor estimado.

CA2 – Hitos de seguimiento: Identificada, Postulada, En Evaluación, Adjudicada, Rechazada, En Ejecución.

CA3 – Alerta automática 5 días antes del cierre de postulación.

CA4 – Adjunto de documentos requeridos por la convocatoria.

CA5 – Reporte de convocatorias adjudicadas vs. postuladas (tasa de éxito).

Estimación: 8 Story Points ¦ Sprint: 4

HU-10 ¦ Administración de Usuarios y Roles

Rol: Como Administrador del Sistema

Quiero: Crear, editar y deshabilitar usuarios y asignarles roles por sede

Para: Controlar el acceso a la información según las responsabilidades de cada persona.

Criterios de Aceptación:

CA1 – Roles disponibles: Administrador, Director Extensión, Coordinador Sede, Docente Responsable,

Financiero, OCRI, Solo Lectura.

CA2 – Un usuario puede tener un rol diferente en cada sede.

CA3 – Contraseñas almacenadas con BCrypt (hash + salt). Nunca en texto plano.

CA4 – Soporte para Single Sign-On (SSO) con las credenciales institucionales.

CA5 – Log de accesos: fecha, hora, IP, acción realizada.

CA6 – Bloqueo automático tras 5 intentos fallidos consecutivos.

Estimación: 8 Story Points ¦ Sprint: 1

# 6. Diagrama de Casos de Uso

## 6.1 Actores del Sistema

| Actor | Descripción | Sede |
| --- | --- | --- |
| Administrador del Sistema | Gestiona usuarios, roles, parámetros del sistema. | Todas |
| Director de Extensión | Aprueba propuestas, visualiza dashboard, define estrategia. | Todas |
| Coordinador de Sede | Gestiona eventos, solicitudes, matrículas de su sede. | Por sede |
| Coordinador CRM | Gestiona cuentas, contactos, oportunidades y pipeline. | Todas |
| Área Financiera | Gestiona ingresos, costos, pagos y liquidaciones. | Todas |
| Docente Responsable | Consulta eventos asignados, sube materiales. | Por sede |
| OCRI | Aprueba propuestas con componente investigativo. | Todas |
| Sistema ACREDITTA | Actor externo. Recibe solicitudes de emisión de insignias. | Externo |
| Servidor de Correo (SMTP) | Actor externo. Envía notificaciones automáticas. | Externo |

## 6.2 Diagrama de Casos de Uso – Módulo CRM y Solicitudes

CU-01: Módulo CRM y Solicitudes de Formación

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ <<Sistema CRM – Extensión UCLA>> │

│ │

│ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ │

│ │ CU-01 Registrar │ │ CU-02 Gestionar │ │

│ │ Cuenta/Entidad │ │ Contactos │ │

│ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │

│ ↑ ↑ │

│ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ │

│ │ CU-03 Crear │ │ CU-04 Registrar │ │

│ │ Oportunidad │ │ Actividad / Tarea │ │

│ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │

│ ↑ ↑ │

│ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ │

│ │ CU-05 Registrar │ │ CU-06 Generar │ │

│ │ Solicitud Formación │ │ Propuesta PDF │ │

│ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │

│ ↑ ↑ │

│ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ │

│ │ CU-07 Flujo Vo.Bo. │ │ CU-08 Pipeline │ │

│ │ Aprobación │ │ Kanban │ │

│ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │

│ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

↑ ↑

[Coordinador CRM] [Director de Extensión]

[Coord. de Sede] [Área Financiera]

## 6.3 Diagrama de Casos de Uso – Módulo de Eventos

CU-02: Módulo de Gestión de Eventos y Matrículas

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ <<Módulo Eventos>> │

│ │

│ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │

│ │ CU-09 Crear │ │ CU-10 Gestionar│ │ CU-11 Check-in │ │

│ │ Evento │ │ Matrículas │ │ Participantes │ │

│ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ │

│ │

│ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │

│ │ CU-12 Cambiar │ │ CU-13 Enviar │ │ CU-14 Emitir │ │

│ │ Estado Evento │ │ Encuesta Sat. │ │ Certificados │ │

│ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ │

│ │

│ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │

│ │ CU-15 Emitir │ │ CU-16 Control │ │

│ │ Insignias │ │ Financiero │ │

│ └────────────────┘ └────────────────┘ │

│ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

↑ ↑ ↑

[Coord. Sede] [Área Financiera] [Sistema ACREDITTA]

# 7. Modelo Entidad-Relación (Conceptual)

MER – Diagrama Conceptual del Sistema CRM Extensión UCLA

[SEDE] ──────────────< [USUARIO] >─────────────── [ROL]

│ │

│ │ gestiona

│ ↓

tiene [SOLICITUD_FORMACION]

│ │

│ vinculada │ genera

│ ↓

[EVENTO] ◄─────────── [PROPUESTA]

│ │

│ aprobada por

│ ↓

│ [VoBo_APROBACION]

│

│ tiene

├──────────────< [MATRICULA]

│ │

│ pertenece │

│ ↓

│ [PARTICIPANTE]

│

├──────────── [CONTROL_FINANCIERO]

│ │

│ tiene │

│ ├── [PAGO_DOCENTE]

│ └── [ABONO_PROVEEDOR]

│

└──────────── [INSIGNIA_DIGITAL] ──── [ACREDITTA_LOG]

[CUENTA] ────────< [CONTACTO]

│

└──────────< [OPORTUNIDAD] ──── [ACTIVIDAD_CRM]

│

└──────────< [ALIANZA]

│

└────────── [CONVOCATORIA]

Nota: El diagrama anterior representa la vista conceptual. Las cardinalidades principales son:

- SEDE (1) ──── (N) USUARIO, EVENTO, SOLICITUD

- EVENTO (1) ──── (N) MATRICULA, CONTROL_FINANCIERO, INSIGNIA_DIGITAL

- PARTICIPANTE (1) ──── (N) MATRICULA (un participante puede inscribirse a varios eventos)

- CUENTA (1) ──── (N) CONTACTO, OPORTUNIDAD, ALIANZA

- SOLICITUD_FORMACION (1) ──── (1) PROPUESTA ──── (N) VoBo_APROBACION

# 8. Diccionario de Datos

## 8.1 Tabla: sede

| Campo | Tipo | Nulo | PK/FK | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_sede | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | NO | PK | Identificador único de la sede. |
| nombre_sede | VARCHAR(150) | NO |  | Nombre oficial de la sede (ej. 'Medellín'). |
| ciudad | VARCHAR(100) | NO |  | Ciudad donde está ubicada la sede. |
| codigo_sede | CHAR(3) | NO |  | Código corto (ej. 'MDE', 'MZL'). |
| activo | TINYINT(1) DEFAULT 1 | NO |  | 1 = activa, 0 = inactiva. |
| created_at | DATETIME DEFAULT NOW() | NO |  | Fecha de creación del registro. |
| updated_at | DATETIME ON UPDATE NOW() | SI |  | Fecha de última modificación. |

## 8.2 Tabla: usuario

| Campo | Tipo | Nulo | PK/FK | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_usuario | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | NO | PK | Identificador único del usuario. |
| nombre | VARCHAR(200) | NO |  | Nombre completo del usuario. |
| correo | VARCHAR(150) UNIQUE | NO |  | Correo institucional (login). |
| password_hash | VARCHAR(255) | NO |  | Hash BCrypt de la contraseña. |
| id_sede | BIGINT UNSIGNED | SI | FK→sede | Sede principal del usuario. |
| activo | TINYINT(1) DEFAULT 1 | NO |  | Estado del usuario. |
| ultimo_acceso | DATETIME | SI |  | Fecha y hora del último login. |
| created_at | DATETIME DEFAULT NOW() | NO |  | Fecha de creación. |

## 8.3 Tabla: evento

| Campo | Tipo | Nulo | PK/FK | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_evento | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | NO | PK | Identificador único del evento. |
| codigo_evento | VARCHAR(20) UNIQUE | NO |  | Código institucional (ej. CSO0800). |
| nombre_evento | VARCHAR(500) | NO |  | Nombre completo del evento. |
| fecha_inicio | DATE | NO |  | Fecha de inicio del evento. |
| fecha_fin | DATE | NO |  | Fecha de finalización. |
| cohorte | SMALLINT UNSIGNED | SI |  | Número de cohorte del evento. |
| intensidad_horas | SMALLINT UNSIGNED | SI |  | Total de horas del evento. |
| id_sede | BIGINT UNSIGNED | NO | FK→sede | Sede donde se realiza. |
| id_facultad | BIGINT UNSIGNED | NO | FK→facultad | Facultad organizadora. |
| id_programa | BIGINT UNSIGNED | SI | FK→programa | Programa académico. |
| id_tipo_evento | BIGINT UNSIGNED | NO | FK→tipo_evento | Tipo (Ed. Permanente, Proyección Social, etc.) |
| id_categoria | BIGINT UNSIGNED | SI | FK→categoria | Categoría (Diplomado, Curso, Charla, etc.) |
| id_estado_evento | BIGINT UNSIGNED | NO | FK→estado_evento | Estado actual. |
| id_responsable | BIGINT UNSIGNED | NO | FK→usuario | Responsable del evento. |
| contratacion | ENUM('Interna','Externa','Interna/Externa') | NO |  | Tipo de contratación. |
| aplica_insignia | TINYINT(1) DEFAULT 0 | NO |  | ¿Se emiten insignias digitales? |
| punto_equilibrio | INT UNSIGNED | SI |  | N° mínimo de participantes para cubrir costos. |
| limite_modif | SMALLINT | SI |  | Límite de días para modificación. |
| observaciones | TEXT | SI |  | Observaciones libres. |
| created_at | DATETIME DEFAULT NOW() | NO |  | Fecha de creación. |
| updated_at | DATETIME ON UPDATE NOW() | SI |  | Última modificación. |

## 8.4 Tabla: matricula

| Campo | Tipo | Nulo | PK/FK | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_matricula | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | NO | PK | Identificador único. |
| id_evento | BIGINT UNSIGNED | NO | FK→evento | Evento al que se inscribe. |
| id_participante | BIGINT UNSIGNED | NO | FK→participante | Persona inscrita. |
| id_segmento | BIGINT UNSIGNED | NO | FK→segmento | Segmento de participación. |
| tarifa_aplicada | DECIMAL(12,2) | NO |  | Tarifa cobrada. |
| fecha_matricula | DATETIME DEFAULT NOW() | NO |  | Fecha de inscripción. |
| asistio | TINYINT(1) DEFAULT 0 | NO |  | 1 = asistió, 0 = no asistió. |
| certificado | TINYINT(1) DEFAULT 0 | NO |  | 1 = certificado emitido. |

## 8.5 Tabla: control_financiero

| Campo | Tipo | Nulo | PK/FK | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_fin | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | NO | PK | Identificador único. |
| id_evento | BIGINT UNSIGNED | NO | FK→evento | Evento asociado. |
| ingresos_totales | DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00 | NO |  | Total de ingresos del evento. |
| costos_totales | DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00 | NO |  | Total de costos del evento. |
| excedente | DECIMAL(15,2) GENERATED ALWAYS AS (ingresos_totales - costos_totales) | NO |  | Excedente calculado. |
| pct_excedente | DECIMAL(7,4) GENERATED ALWAYS AS (IF(ingresos_totales>0, (ingresos_totales-costos_totales)/ingresos_totales,0)) | NO |  | % de excedente. |
| factura_enviada | TINYINT(1) DEFAULT 0 | NO |  | Estado de la factura. |
| pagado | TINYINT(1) DEFAULT 0 | NO |  | Estado de pago. |
| updated_at | DATETIME ON UPDATE NOW() | SI |  | Última modificación. |

## 8.6 Tabla: cuenta (CRM)

| Campo | Tipo | Nulo | PK/FK | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id_cuenta | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | NO | PK | Identificador único. |
| razon_social | VARCHAR(300) | NO |  | Razón social de la entidad. |
| nit | VARCHAR(20) UNIQUE | NO |  | NIT con código de verificación. |
| sector | VARCHAR(100) | SI |  | Sector económico. |
| ciudad | VARCHAR(100) | SI |  | Ciudad de la entidad. |
| telefono | VARCHAR(30) | SI |  | Teléfono principal. |
| correo | VARCHAR(150) | SI |  | Correo principal. |
| id_responsable | BIGINT UNSIGNED | SI | FK→usuario | Asesor CRM responsable. |
| activo | TINYINT(1) DEFAULT 1 | NO |  | Estado de la cuenta. |
| created_at | DATETIME DEFAULT NOW() | NO |  | Fecha de creación. |

# 9. Arquitectura Técnica del Sistema

## 9.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Versión Recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Angular | 17+ | Framework SPA robusto, tipado con TypeScript, componentes reutilizables. |
| Backend | Java – Spring Boot | 3.x (JDK 21) | Ecosistema empresarial, Spring Security, Spring Data JPA, microservicios. |
| ORM | Hibernate / Spring Data JPA | 6.x | Mapeo objeto-relacional, reducción de SQL boilerplate. |
| Base de Datos | MySQL | 8.0+ | RDBMS maduro, soporte JSON, vistas materializadas, full-text search. |
| Autenticación | Spring Security + JWT | Latest | Tokens stateless, compatible con SSO institucional. |
| API Docs | SpringDoc OpenAPI (Swagger) | 2.x | Documentación interactiva de todos los endpoints REST. |
| Reportes PDF | iText / JasperReports | Latest | Generación de PDFs desde plantillas institucionales. |
| Email | Spring Mail (SMTP) | — | Envío de notificaciones y certificados. |
| Infraestructura | Docker + Docker Compose | Latest | Contenedorización para portabilidad y despliegue. |
| CI/CD | GitHub Actions / Jenkins | Latest | Integración y despliegue continuos. |
| Cache | Redis | 7.x | Caché de consultas del dashboard para rendimiento. |

## 9.2 Diagrama de Arquitectura en Capas

Arquitectura de 3 Capas + API Gateway

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ CLIENTE / FRONTEND │

│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ Angular SPA (TypeScript + Angular Material) │ │

│ │ [ Dashboard ] [ CRM ] [ Eventos ] [ Reportes ] │ │

│ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│ HTTPS / REST API

┌────────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐

│ API GATEWAY / NGINX │

│ Reverse Proxy · Rate Limiting · SSL │

└────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐

│ BACKEND – Spring Boot (Java 21) │

│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │

│ │ Controllers │ │ Services │ │ Repositories (JPA) │ │

│ │ (REST API) │ │ (Biz Logic) │ │ (Spring Data) │ │

│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────────────────┘ │

│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │

│ │ Spring Sec. │ │ Scheduler │ │ Event Bus (Spring Events)│ │

│ │ + JWT Auth │ │ (Alertas) │ │ │ │

│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────────────────┘ │

└────┬───────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┘

│ │ │

┌────▼────┐ ┌──────▼──────┐ ┌───────▼──────┐

│ MySQL │ │ Redis │ │ SMTP Server │

│ 8.0 │ │ (Cache) │ │ (Email) │

└─────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘

│

┌────▼──────────────────────────────────────────────────────┐

│ SERVICIOS EXTERNOS │

│ [ API ACREDITTA ] [ SSO Institucional ] │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘

## 9.3 Módulos del Backend (Packages)

- co.ucla.extension.crm – Módulo CRM: cuentas, contactos, oportunidades, actividades.

- co.ucla.extension.events – Módulo de Eventos: registro, matrículas, estados, check-in.

- co.ucla.extension.finance – Módulo Financiero: control financiero, pagos, proveedores.

- co.ucla.extension.proposals – Módulo Propuestas: solicitudes, Vo.Bo., generación PDF.

- co.ucla.extension.alliances – Módulo Alianzas y Convocatorias.

- co.ucla.extension.certificates – Módulo Certificados e Insignias.

- co.ucla.extension.reports – Módulo Reportes y BI.

- co.ucla.extension.security – Seguridad: JWT, roles, permisos, auditoría.

- co.ucla.extension.notification – Notificaciones: email, alertas, scheduler.

- co.ucla.extension.config – Configuración global, parámetros, constantes.

# 10. Diagrama de Clases (Principales)

Diagrama de Clases – Módulo Core

┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐

│ <<Entity>> │ │ <<Entity>> │

│ Sede │1 N │ Usuario │

├────────────────────────┤────────►├────────────────────────┤

│ - idSede: Long │ │ - idUsuario: Long │

│ - nombre: String │ │ - nombre: String │

│ - ciudad: String │ │ - correo: String │

│ - codigoSede: String │ │ - passwordHash: String │

│ - activo: boolean │ │ - activo: boolean │

├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤

│ + getSede() │ │ + getRoles() │

└────────────────────────┘ └────────────────────────┘

│ N

│

┌─────────▼──────────────┐

│ <<Entity>> │

│ UsuarioRol │

├────────────────────────┤

│ - idUsuario: Long │

│ - idRol: Long │

│ - idSede: Long │

└────────────────────────┘

┌────────────────────────┐ 1 ┌────────────────────────┐

│ <<Entity>> │────────►│ <<Entity>> │

│ Evento │ │ ControlFinanciero │

├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤

│ - idEvento: Long │ │ - idFin: Long │

│ - codigoEvento: String │ │ - ingresosTotales: BD │

│ - nombre: String │ │ - costosTotales: BD │

│ - fechaInicio: LocalDate│ │ - excedente: BD │

│ - fechaFin: LocalDate │ │ - pctExcedente: BD │

│ - sede: Sede │ │ - facturaEnviada: bool │

│ - estadoEvento: Estado │ │ - pagado: boolean │

├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤

│ + calcularPEQ() │ │ + calcularExcedente() │

│ + cambiarEstado() │ └────────────────────────┘

└────────────────────────┘

│ 1

│ N

┌────────▼───────────────┐ ┌────────────────────────┐

│ <<Entity>> │ N │ <<Entity>> │

│ Matricula │────────►│ Participante │

├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤

│ - idMatricula: Long │ │ - idParticipante: Long │

│ - segmento: Segmento │ │ - nombre: String │

│ - tarifaAplicada: BD │ │ - documento: String │

│ - asistio: boolean │ │ - correo: String │

│ - certificado: boolean │ │ - telefono: String │

└────────────────────────┘ └────────────────────────┘

Diagrama de Clases – Módulo CRM

┌────────────────────────┐ 1 ┌────────────────────────┐

│ <<Entity>> │────────►│ <<Entity>> │

│ Cuenta │ │ Contacto │

├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤

│ - idCuenta: Long │ │ - idContacto: Long │

│ - razonSocial: String │ │ - nombre: String │

│ - nit: String │ │ - cargo: String │

│ - sector: String │ │ - correo: String │

│ - ciudad: String │ │ - telefono: String │

├────────────────────────┤ └────────────────────────┘

│ + getOportunidades() │

└────────────────────────┘

│ 1

│ N

┌────────▼───────────────┐ N ┌────────────────────────┐

│ <<Entity>> │────────►│ <<Entity>> │

│ Oportunidad │ │ ActividadCRM │

├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤

│ - idOportunidad: Long │ │ - idActividad: Long │

│ - nombre: String │ │ - tipo: TipoActividad │

│ - valorEstimado: BD │ │ - fecha: LocalDateTime │

│ - etapa: EtapaPipeline │ │ - descripcion: String │

│ - probabilidad: int │ │ - resultado: String │

│ - fechaCierre: LocalDate│ └────────────────────────┘

└────────────────────────┘

# 11. Diagrama de Objetos (Escenario Real)

## Escenario: Gestión del Diplomado en Conciliación Extrajudicial – Sede Medellín

Diagrama de Objetos – Instancias del Sistema

sede1: Sede evento_dip392: Evento

───────────── ─────────────────────────────────

idSede = 1 idEvento = 392

nombre = 'Medellín' codigoEvento = 'DIP0392'

codigoSede = 'MDE' nombre = 'Diplomado en Conciliación'

fechaInicio = 2025-06-03

fechaFin = 2025-07-26

intensidadHoras= 160

sede → sede1

estadoEvento = CERTIFICADO

aplicaInsignia = true

financiero_dip392: ControlFinanciero matricula_001: Matricula

────────────────────────────────────────── ──────────────────────────

idFin = 392 idMatricula = 1001

evento → evento_dip392 evento → evento_dip392

ingresosTotales= 34.210.000 COP segmento = GRADUADO

costosTotales = 16.190.291 COP tarifaAplicada=690.000 COP

excedente = 18.019.709 COP asistio = true

pctExcedente = 52.67 % certificado = true

facturaEnviada = true

pagado = true

insignia_001: InsigniaDigital

─────────────────────────────

idInsignia = 5501

evento → evento_dip392

participante → participante_001

estadoEmision = EMITIDA

fechaEmision = 2025-07-27

urlInsignia = 'https://acreditta.com/badge/5501'

# 12. Diagrama de Paquetes

Diagrama de Paquetes – Backend Spring Boot

co.ucla.extension

│

├── config/

│ ApplicationConfig.java

│ SecurityConfig.java

│ JwtConfig.java

│

├── security/

│ JwtFilter.java

│ UserDetailsServiceImpl.java

│ AuditLogService.java

│

├── crm/

│ controller/ CuentaController.java ContactoController.java OportunidadController.java

│ service/ CuentaService.java OportunidadService.java

│ repository/ CuentaRepository.java

│ model/ Cuenta.java Contacto.java Oportunidad.java ActividadCRM.java

│ dto/ CuentaDTO.java OportunidadDTO.java

│

├── events/

│ controller/ EventoController.java MatriculaController.java

│ service/ EventoService.java MatriculaService.java

│ repository/ EventoRepository.java MatriculaRepository.java

│ model/ Evento.java Matricula.java Participante.java

│ dto/ EventoDTO.java MatriculaDTO.java

│

├── finance/

│ controller/ ControlFinancieroController.java PagoDocenteController.java

│ service/ ControlFinancieroService.java

│ model/ ControlFinanciero.java PagoDocente.java AbonoProveedor.java

│

├── proposals/

│ controller/ SolicitudController.java PropuestaController.java

│ service/ SolicitudService.java VoBoBoeService.java

│ model/ SolicitudFormacion.java Propuesta.java VoBoAprobacion.java

│

├── alliances/

│ model/ Alianza.java Convocatoria.java

│ service/ AlianzaService.java AlertaVencimientoService.java

│

├── certificates/

│ service/ CertificadoService.java InsigniaService.java

│ integration/ AcredittaClient.java

│

├── reports/

│ controller/ ReporteController.java DashboardController.java

│ service/ ConsolidadoMensualService.java ExcelExportService.java

│

└── notification/

service/ EmailService.java AlertaScheduler.java

Diagrama de Paquetes – Frontend Angular

src/app/

│

├── core/ (singleton services, guards, interceptors)

│ auth/ auth.service.ts jwt.interceptor.ts auth.guard.ts

│ layout/ navbar, sidebar, footer

│

├── shared/ (componentes reutilizables)

│ components/ tabla-generica, modal-confirm, badge-estado

│ pipes/ moneda-cop.pipe, fecha-col.pipe

│ directives/ permission.directive.ts

│

├── modules/

│ ├── dashboard/ dashboard.component kpi-card chart-barras chart-torta

│ ├── crm/ cuentas contactos oportunidades pipeline-kanban

│ ├── eventos/ listado crear-evento matrículas checkin estados

│ ├── propuestas/ solicitudes vobo-aprobacion generar-pdf

│ ├── financiero/ control-fin pagos-docentes proveedores

│ ├── alianzas/ listado-alianzas convocatorias

│ ├── certificados/ emitir-cert insignias-log

│ ├── reportes/ consolidado-mensual exportar

│ └── admin/ usuarios roles parametros sedes

│

└── environments/ environment.ts environment.prod.ts

# 13. Mockups de Pantallas (Estilo Zoho CRM)

## Nota de Diseño

Los mockups siguientes representan la distribución de elementos en cada pantalla principal, tomando como referencia la UX/UI de Zoho CRM: barra lateral de navegación izquierda, cabecera con breadcrumbs, área principal de contenido, y panel de acciones rápidas en la parte superior derecha. El sistema utilizará el framework Angular Material con tema personalizado en la paleta de colores institucional de la UCLA.

### 13.1 Dashboard Principal (Home)

[ MOCKUP ] DASHBOARD – Vista Gerencial

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 🔵 EXTENSIÓN UCLA CRM │ Inicio › Dashboard [👤 Dir. García ▼] │

├───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 🏠 Inicio │ FILTROS: [Año: 2025▼] [Mes: Todos▼] [Sede: Todas▼] │

│ 👥 CRM ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 📋 Events │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │

│ 💰 Financ │ │ 📅 ACTIVOS │ │ ✅ CERTIF. │ │ ❌ CANCELADOS│ │

│ 📊 Report │ │ 127 │ │ 845 │ │ 98 │ │

│ 🤝 Alianz │ │ ▲ +12% │ │ ▲ +8% │ │ ▼ -5% │ │

│ 🏆 Certif │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │

│ ⚙️ Admin │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │

│ │ │ 💵 INGRESOS │ │ 📈 EXCEDENTE │ │ 👥 PARTICI. │ │

│ │ │ $1.376M COP │ │ $682M COP │ │ 9.349 │ │

│ │ │ ▲ +23% │ │ ▲ +31% │ │ ▲ +18% │ │

│ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │

│ │ │

│ │ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │

│ │ │ 📊 Ingresos por Mes (barra) │ │ 🍩 Por Segmento │ │

│ │ │ ENE FEB MAR ABR MAY... │ │ Estudiante 47% │ │

│ │ │ ███ ███ ███████ ████ │ │ Externo 28% │ │

│ │ │ █ █ ██████ ████ │ │ Graduado 15% │ │

│ │ └─────────────────────────────┘ │ Docente 10% │ │

│ │ └─────────────────────┘ │

│ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ │ 🔔 Alertas: 3 alianzas por vencer │ 5 pagos pend. │ │

│ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │

└───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 13.2 Módulo CRM – Pipeline de Oportunidades (Kanban)

[ MOCKUP ] CRM – Pipeline Kanban (estilo Zoho CRM)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ OPORTUNIDADES │ [+ Nueva] [🔍 Buscar] [⚙ Filtros] [📤 Exportar] │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │

│ │ RECIBIDA │ │ EN ANÁLISIS │ │ PROPUESTA │ │ NEGOCIACIÓN │ │

│ │ (4 reg.) │ │ (6 reg.) │ │ ENVIADA │ │ (3 reg.) │ │

│ │──────────────│ │──────────────│ │ (5 reg.) │ │──────────────│ │

│ │ TECNNOVA │ │ SENA │ │──────────────│ │ COLCIENCIAS │ │

│ │ $45M estim. │ │ $120M estim. │ │ GOBERNACIÓN │ │ $200M estim. │ │

│ │ 🟢 15/03 │ │ 🟡 20/03 │ │ $80M estim. │ │ 🔴 Vence hoy │ │

│ │──────────────│ │──────────────│ │ 🟢 25/03 │ │──────────────│ │

│ │ CÁMARA COM. │ │ MINTIC │ │──────────────│ │ │ │

│ │ $30M estim. │ │ $95M estim. │ │ BANCOLOMBIA │ │ │ │

│ │ 🟢 18/03 │ │ 🟡 22/03 │ │ $55M estim. │ │ │ │

│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │

│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ CERRADA GANADA (2) │ CERRADA PERDIDA (1) │ Total: $625M COP │ │

│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 13.3 Módulo de Eventos – Listado

[ MOCKUP ] EVENTOS – Listado con Filtros (estilo Zoho CRM List View)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ GESTIÓN DE EVENTOS │ [+ Nuevo Evento] [📤 Excel] [🖨 PDF] │

│ Filtros: [Mes▼] [Sede▼] [Facultad▼] [Tipo▼] [Estado▼] [🔍 Buscar] │

├────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────┬────────┬────────┤

│ CÓDIGO │ NOMBRE DEL EVENTO │ SEDE │ FECHAS │ ESTADO │ EXCEL. │

├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┼────────┤

│DIP0392 │ Diplomado Conciliación │ MDE │03/06–26/7│🟢CERT. │ 52.7% │

│ │ Extrajudicial Derecho │ │ │ │ │

├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┼────────┤

│SML0033 │ Semillero Emprendimiento │ MDE │04/04–30/5│🟢CERT. │ 0.0% │

│ │ Grados 10° y 11° │ │ │ │ │

├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┼────────┤

│DIP0385 │ Pedagogía Prof. No Licen.│ MDE │01/08–13/2│🔵ACTIVO│ 65.3% │

├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┼────────┼────────┤

│CSO0777 │ Convenio Smarfit │ MDE │04/08–15/2│🔴CANCE.│ 0.0% │

├────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────┴────────┴────────┤

│ Mostrando 1-20 de 874 registros [◄ Anterior] [1][2][3]...[44] [►] │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 13.4 Detalle de un Evento

[ MOCKUP ] EVENTO – Vista Detalle (estilo Zoho CRM Record View)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ← Volver │ DIP0392 – Diplomado Conciliación Extrajudicial │ [Editar] │

│ Estado: ✅ CERTIFICADO │ [Cambiar Estado▼] [Emitir Insignias] │

├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│ INFORMACIÓN GENERAL │ FINANCIERO │

│ Nombre: Diplomado Conciliación │ Ingresos: $ 34.210.000 COP │

│ Código: DIP0392 │ Costos: $ 16.190.291 COP │

│ Cohorte: 33 │ Excedente: $ 18.019.709 COP │

│ Inicio: 03/06/2025 │ % Excedente: 52.67% │

│ Fin: 26/07/2025 │ Factura: ✅ Enviada │

│ Intensidad: 160 h │ Pagado: ✅ Sí │

│ Sede: Medellín ├───────────────────────────────────────┤

│ Facultad: Derecho │ MATRÍCULAS (Total: 51) │

│ Programa: Derecho │ Estudiantes: 30 │ Graduados: 49 │

│ Responsable: Pablo Estrada │ Docentes: 0 │ Público Ext: 2 │

│ Contratación: Interna/Externa │ Empresariales: 0 │ Insignias: 51 │

│ Tipo: Educación Permanente ├───────────────────────────────────────┤

│ Categoría: Diplomado │ APROBACIÓN (Vo.Bo.) │

├─────────────────────────────────┤ ✅ Extensión ✅ Financiera │

│ TARIFAS │ ✅ Programa ✅ OCRI │

│ Estudiante: $ 670.000 └───────────────────────────────────────┤

│ Graduado: $ 690.000 │ ACTIVIDAD RECIENTE │

│ Público PP: $ 690.000 │ 27/07 - Insignias emitidas (51/51) │

│ Público Post:$ 720.000 │ 26/07 - Estado → CERTIFICADO │

└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

### 13.5 Módulo Financiero – Control por Evento

[ MOCKUP ] FINANCIERO – Control y Pagos Docentes

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ CONTROL FINANCIERO │ Evento: DIP0392 – Conciliación │ [Editar] │

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│ RESUMEN FINANCIERO │ COSTOS POR CATEGORÍA │

│ 💵 Ingresos: $ 34.210.000 │ Contratación docente: $8.500.000 │

│ 📉 Costos: $ 16.190.291 │ Plataforma/Sistemas: $2.100.000 │

│ 📈 Excedente: $ 18.019.709 │ Souvenir/Material: $1.590.291 │

│ 📊 % Excedente: 52.67% │ Logística: $4.000.000 │

│ ───────────────────────────── │ TOTAL COSTOS: $16.190.291 │

│ Factura: ✅ Enviada ├───────────────────────────────────┤

│ Pagado: ✅ Confirmado │ PAGOS A DOCENTES │

├───────────────────────────────────┤ Docente │ Horas │ Valor │ Estado│

│ PROVEEDORES / ABONOS │ P. Estrada│ 80h │$4.5M │ ✅Pag.│

│ Proveedor │ Contrato │ Saldo │ A. López │ 40h │$2.0M │ 🟡Pend│

│ Hotel ──── $5.0M ─── $0 │ C. Jiménez│ 40h │$2.0M │ ✅Pag.│

│ Logística $2.0M ─── $0 ├───────────────────────────────────┤

│ Imprenta $0.5M ─── $250.000 │ [+ Agregar Costo] [📤 Exportar] │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

### 13.6 Módulo de Reportes – Consolidado Mensual

[ MOCKUP ] REPORTES – Consolidado Mensual (equivalente FO-MI-194)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ CONSOLIDADO MENSUAL │ Año: [2025▼] │ [📤 Excel] [🖨 PDF] │

├──────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬──────────┬──────────┤

│ MES │ESTUD. │GRAD. │DOC/ADM │PÚBLICO EXT.│INGRESOS │EXCEDENTE │

├──────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│ Enero │ 1 │ 6 │ 0 │ 37 │ $81.4M │ 44.2% │

│ Febrero │ 34 │ 35 │ 27 │ 37 │ $15.6M │ 94.3% │

│ Marzo │ 437 │ 88 │ 198 │ 202 │ $90.3M │ 57.2% │

│ Abril │ 1.677 │ 231 │ 108 │ 1.061 │ $378.4M │ 8.9% │

│ Mayo │ 909 │ 125 │ 63 │ 274 │ $156.3M │ 27.6% │

│ Junio │ 198 │ 0 │ 1 │ 6 │ $263.9M │ 35.4% │

│ Julio │ 74 │ 9 │ 0 │ 60 │ $165.0M │ 77.9% │

│ Agosto │ 261 │ 74 │ 254 │ 282 │ $185.2M │ 50.1% │

│ Sept. │ 488 │ 36 │ 115 │ 961 │ $240.2M │ 80.2% │

├──────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│ TOTAL │ 4.079 │ 604 │ 766 │ 2.920 │$1.576.3M │ 53.4% │

└──────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

# 14. Plan de Pruebas (Test Plan)

## 14.1 Estrategia de Pruebas

El plan de pruebas cubre cuatro niveles: unitarias, integración, sistema y aceptación (UAT). Todas las pruebas deben quedar documentadas y automatizadas donde sea posible antes de cada despliegue a producción.

## 14.2 Tipos de Prueba y Herramientas

| Tipo | Alcance | Herramienta | Responsable | Cobertura Mínima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Servicios y repositorios del backend. Pipes y servicios del frontend. | JUnit 5 + Mockito (Java); Jasmine + Karma (Angular) | Desarrollador | ≥ 80% |
| Pruebas de Integración | Endpoints REST, integración con MySQL y API ACREDITTA. | Spring Boot Test + Testcontainers | Desarrollador / QA | Endpoints críticos |
| Pruebas de Sistema | Flujos completos E2E: registro evento → matrícula → cierre financiero. | Selenium / Playwright | QA | Todos los flujos HU |
| Pruebas de Rendimiento | Carga de 50 usuarios concurrentes, 1.200 eventos, consulta consolidado. | Apache JMeter | QA / DevOps | < 2 seg. respuesta |
| Pruebas de Seguridad | OWASP Top 10: SQLi, XSS, CSRF, autenticación JWT. | OWASP ZAP | Security Lead | Sin vulnerabilidades críticas |
| Pruebas UAT | Validación con usuarios finales de los flujos de HU-01 a HU-10. | Casos de prueba manuales | Coordinadores de Sede | 100% HU aprobadas |

## 14.3 Casos de Prueba – Módulo de Eventos (Muestra)

| ID CP | Historia | Descripción | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-EVT-001 | HU-03 | Crear evento con todos los campos obligatorios. | Nombre, fechas, sede, facultad, tipo, categoría. | Evento guardado con código generado automáticamente. | Pendiente |
| CP-EVT-002 | HU-03 | Crear evento sin nombre (campo obligatorio). | Sin nombre. | Error de validación: 'El nombre del evento es obligatorio'. | Pendiente |
| CP-EVT-003 | HU-04 | Matricular participante en segmento GRADUADO. | Datos del participante + tarifa $690.000. | Matrícula registrada. Ingresos actualizados. | Pendiente |
| CP-EVT-004 | HU-04 | Intentar matricular cuando el cupo está lleno. | Participante + evento al 100% de aforo. | Error: 'El evento ha alcanzado el cupo máximo'. | Pendiente |
| CP-EVT-005 | HU-06 | Cambiar estado a CERTIFICADO con aplica_insignia=SI. | Estado: CERTIFICADO. | Se dispara la llamada a ACREDITTA API para cada participante. | Pendiente |
| CP-FIN-001 | HU-05 | Registrar ingresos y costos. Verificar excedente. | Ingresos $34.210.000, Costos $16.190.291. | Excedente = $18.019.709, % = 52.67%. | Pendiente |
| CP-SEC-001 | HU-10 | Intentar acceder a módulo financiero con rol 'Docente'. | Login como docente + URL /financiero. | Respuesta HTTP 403 Forbidden. | Pendiente |

## 14.4 Cronograma de Pruebas

| Fase de Prueba | Sprint | Duración | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias continuas | Sprints 1-6 | Continuo | Reporte de cobertura por sprint |
| Pruebas de Integración Módulo CRM | Sprint 2 | 1 semana | Reporte de integración CRM |
| Pruebas de Integración Módulo Eventos | Sprint 3 | 1 semana | Reporte de integración Eventos |
| Pruebas E2E Flujos Completos | Sprint 5 | 2 semanas | Casos E2E automatizados |
| Pruebas de Rendimiento (JMeter) | Sprint 5 | 1 semana | Reporte de carga y stress |
| Pruebas de Seguridad (OWASP ZAP) | Sprint 5-6 | 1 semana | Reporte de vulnerabilidades |
| UAT con Usuarios Finales | Sprint 6 | 2 semanas | Acta de aceptación firmada |
| Pruebas de Regresión pre Go-Live | Sprint 7 | 1 semana | Certificación de calidad |

# 15. Roadmap y Plan de Sprints

| Sprint | Nombre | Historias de Usuario | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Discovery & Setup | Documento Discovery, configuración del entorno, CI/CD, base de datos. | 2 sem. | Entorno listo. Documento aprobado. |
| Sprint 1 | Seguridad, Usuarios y CRM Base | HU-10, HU-01, HU-02 (parcial) | 2 sem. | Login/JWT, Usuarios/Roles, Cuentas/Contactos. |
| Sprint 2 | CRM Completo + Solicitudes | HU-02 (completo), HU-01 (Oportunidades, Pipeline) | 2 sem. | Pipeline Kanban, Flujo Vo.Bo., Generar PDF propuesta. |
| Sprint 3 | Módulo de Eventos | HU-03, HU-04 | 2 sem. | Crear/Editar eventos, Matrículas, Tarifas, Check-in. |
| Sprint 4 | Financiero + Alianzas + Convocatorias | HU-05, HU-08, HU-09 | 2 sem. | Control financiero, Pagos docentes, Alianzas, Convocatorias. |
| Sprint 5 | Certificados, Insignias y Reportes | HU-06, HU-07 | 2 sem. | ACREDITTA integración, Dashboard BI, Consolidado mensual. |
| Sprint 6 | Pruebas, Ajustes y UAT | Todos los flujos E2E | 2 sem. | Pruebas E2E, seguridad, rendimiento, UAT con usuarios. |
| Sprint 7 | Migración, Capacitación y Go-Live | Migración datos Excel históricos | 2 sem. | Datos migrados, capacitación completada, sistema productivo. |

Duración total estimada del proyecto: 16 semanas (4 meses) desde el inicio del Sprint 0 hasta el Go-Live.

# 16. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

| # | KPI | Fórmula | Frecuencia | Visualización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | % de Excedente por Evento | (Ingresos − Costos) / Ingresos × 100 | Por evento | Tarjeta + semáforo |
| 2 | Total Participantes por Segmento | Σ matrículas por segmento | Mensual | Gráfico torta |
| 3 | Tasa de Cancelación | Eventos CANCELADO / Total × 100 | Mensual | Barra apilada |
| 4 | Insignias Digitales Emitidas | Σ insignias por mes y sede | Mensual | Contador + tendencia |
| 5 | Tiempo de Respuesta a Solicitudes | Fecha respuesta − Fecha solicitud | Mensual | Histogram promedio |
| 6 | Ingresos Acumulados por Sede | Σ ingresos filtrado por sede | Mensual/Anual | Barras horizontales |
| 7 | Tasa de Alianzas Activas | EN EJECUCIÓN / Total alianzas × 100 | Trimestral | Gauge chart |
| 8 | Punto de Equilibrio vs. Real | (Cupo real / Punto equilibrio) × 100 | Por evento | Indicador % |
| 9 | Tasa de Éxito en Convocatorias | Adjudicadas / Postuladas × 100 | Semestral | Barra simple |
| 10 | Satisfacción del Participante (NPS) | Promedio encuesta de satisfacción | Por evento | Escala 1–5 + NPS |

# 17. Gestión de Riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Resistencia al cambio de usuarios habituados a Excel. | Alta | Alto | CRÍTICO | Plan de capacitación en 2 fases; modo 'vista paralela' durante transición. |
| R-02 | Pérdida de integridad en la migración de datos históricos. | Media | Alto | ALTO | Script de migración con validación de checksums y ejecución en ambiente de staging primero. |
| R-03 | Indisponibilidad de la API de ACREDITTA. | Baja | Medio | MEDIO | Cola de mensajes con reintentos; emisión manual como fallback temporal. |
| R-04 | Ambigüedad de requerimientos del módulo financiero. | Media | Alto | ALTO | Incluir Financiera en sprint reviews; prototipo de wireframes validado antes de desarrollar. |
| R-05 | Heterogeneidad de procesos entre sedes dificulta parametrización. | Alta | Medio | ALTO | Reglas de negocio base + tabla de parámetros por sede configurable sin cambio de código. |
| R-06 | Errores de seguridad (SQL Injection, XSS). | Media | Alto | ALTO | OWASP ZAP automatizado en pipeline CI/CD. Spring Data JPA previene SQLi de base. |
| R-07 | Subestimación del esfuerzo de integración SSO institucional. | Media | Medio | MEDIO | Evaluar en Sprint 0 el protocolo disponible (SAML, OAuth2, LDAP). Planificar 1 sprint extra si necesario. |

# 18. Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| CRM | Customer Relationship Management. Sistema de gestión de relaciones con clientes/entidades externas. |
| Vo.Bo. | Visto Bueno. Aprobación formal por parte de un responsable en el flujo de autorización. |
| Excedente | Diferencia entre los ingresos totales y los costos totales de un evento. |
| Insignia Digital | Credencial digital verificable emitida por ACREDITTA que certifica la participación en un evento. |
| Pipeline | Embudo de ventas / oportunidades. Etapas por las que pasa una oportunidad comercial. |
| Kanban | Tablero visual de columnas que representa el estado actual de un conjunto de tareas u oportunidades. |
| Sprint | Iteración de desarrollo ágil de duración fija (2 semanas en este proyecto). |
| HU | Historia de Usuario. Descripción funcional de un requerimiento desde la perspectiva del usuario. |
| JWT | JSON Web Token. Estándar para autenticación stateless mediante tokens firmados. |
| BI | Business Intelligence. Conjunto de estrategias y herramientas para análisis de datos empresariales. |
| SSO | Single Sign-On. Autenticación única que permite acceder a múltiples sistemas con un solo login. |
| BCrypt | Algoritmo de hash de contraseñas con salt incorporado. Recomendado por OWASP. |
| KPI | Key Performance Indicator. Indicador clave de desempeño para medir el éxito de un proceso. |
| UAT | User Acceptance Testing. Pruebas de aceptación realizadas por los usuarios finales. |
| OCRI | Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Luis Amigó. |

# 19. Control de Versiones y Firmas

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Marzo 2026 | Equipo de Desarrollo | Versión inicial del documento de Discovery Phase. |
| 2.0 | Marzo 2026 | Equipo de Desarrollo | Versión completa: se agregan diagramas UML, DER, diccionario de datos, mockups, test plan y roadmap. |

## Firmas de Aprobación

| Rol | Nombre | Firma / Fecha de Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Director de Extensión | ___________________________ | ___________________________ |
| Líder Técnico del Proyecto | ___________________________ | ___________________________ |
| Representante Área Financiera | ___________________________ | ___________________________ |
| Coordinador de Calidad / QA | ___________________________ | ___________________________ |

Documento generado con base en el análisis de los archivos FOMI290 y FO-MI-194 de la Unidad de Extensión.

Universidad Católica Luis Amigó  ·  Medellín, Colombia  ·  Versión 2.0  ·  Marzo 2026